Додаток 3

до Угоди

ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(за пріоритетними напрямами, обсягом, строками та джерелами)

(тис. гривень)

| Найменування заходу | Очікуваний результат, критерії (показники) досягнення результатів | Відповідальні за виконання | Орієнтовний обсяг фінансування | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел |
| Пріоритетний напрям І. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи |
| Спільний захід 1. Економічна реабілітація та розвиток територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
| 1.1. Проведення аналізу, оброблення даних іі розрахунки паспортних доз населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення: Володарсько-Волинського, Ємільчинського, Коростенського, Лугинського, Малинського, Народицького, Новоград-Волинського, Овруцького, Олевського районів. За результатами дозиметричної паспортизації, проведеної у 2011 році підготувати експертні висновки щодо зміни меж зон радіоактивного забруднення | Перегляд меж зон радіоактивного забруднення дасть змогу вкладати державні кошти в розвиток територій | МНС, Державне агентство України з управління зоною відчуження, НКРЗУ, НАНУ, МОЗ, Мінагрополітики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Регулювання водного режиму, ремонт та будівництво меліоративних систем в місцях постійного перезволоження | Очистка 330 км. каналів. Ремонт 100 гідроспоруд | Мінприроди, Держводагентство, Житомирська облдержадміністрація | 800 | - | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - |
| 1.3. Розвиток м’ясного скотарства (щорічно у 2012-2013р. по 8 господарств) | Вартість 1 кг живої ваги племінного молодняку – 22 грн. | Мінагрополітики, Житомирська облдержадміністрація | 800 | - | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - |
| 1.4. Розвиток репродуктивного свинарства (щорічно у 2012-2013р. по 6 господарств) | Вартість 1 кг живої ваги – 27 грн. | -//- | 600 | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - |
| 1.5. Реконструкція та модернізація обладнання цеху етанольного екстракту хмелю на Липницькому спиртзаводі | Вирішення проблеми реалізації хмелю на пивзаводи області від сільгосппідприємств Олевського та Лугинського районів | -//- | 1000 | - | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - |
| 1.6. Поступове заліснення сільгоспугідь, вилучених з господарського обігу в зв’язку із підвищеними рівнями радіоактивного забруднення | Зменшення рівня радіоактивного забруднення шляхом заліснення на площі 440 га | Держлісагенстство, Житомирська облдержадміністрація | 400 | - | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - |
| 2. Придбання технологічного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.- по переробці круглого лісу /пиловника/ та виготовлення столярних виробів | Створення 3 підприємств для переробки сировини | Держлісагенстство, Житомирська облдержадміністрація | 890 | - | - | - | 400 | - | - | 490 | - | - |
| 3. Відновлення роботи галузей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Відновлення галузі льонарства | Забезпечення вирощування льону на 1,4 тис. га | Житомирська облдержадміністрація, Мінагрополітики | 1300 | - | - | - | 500 | - | - | 800 | - | - |
| 3.2. Відновлення галузі хмелярства | Забезпечення вирощування хмелю на площі 53 га | -//- | 800 | - | - | - | 400 | - | - | 400 |  |  |
| 3.3. Перепрофілювання господарств на «м’ясне скотарство» | Перепрофілювання 1 господарства на «м’ясне скотарство» | -//- | 2700 | - | - | - | 1200 | - | - | 1500 | - | - |
| 4. Освіта і спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Капітальний ремонт, реконструкція та оснащення приміщень дитячих дошкільних закладів з метою їх відновлення у сільських населених пунктах, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Відновлення роботи 27 дитячих садків | Центральний орган виконавчої влади – головний розпорядник коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіонів, визначений Законом України про Державний бюджет на відповідний рік, Житомирська облдерж-адміністрація, Житомирська обласна рада, районні, сільські та селищні ради, МОНмолодьспорт | 43000 | - | - | - | 18900 | 2100 | - | 19800 | 2200 | - |
| 4.2. Будівництво 10 спортивних майданчиків зі штучним покриттям у населених пунктах, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи | Введення в дію об’єктів та забезпечення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Центральний орган виконавчої влади – головний розпорядник коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіонів, визначений Законом України про Державний бюджет на відповідний рік, Житомирська облдержадміністрація, Житомирська обласна рада, районні, сільські та селищні ради, Державна служба молоді та спорту України | 3600 | - | - | - | 1500 | 100 | 200 | 1500 | 100 | 200 |
| Усього по спільному заходу: |  |  | 55890 | - | - | - | 24700 | 2200 | 200 | 26290 | 2300 | 200 |
| Спільний захід 2. Радіологічний захист населення та територій, що зазнала радіоактивного забруднення |
| 1. Радіологічний захист населення та територій, що зазнала радіоактивного забруднення | Здійснення заходу спрямовано на забезпечення екологічно-безпечних умов проживання населення, екологічного оздоровлення та соціально-економічного відродження забруднених територій, рекультивацію територій зони відчуження | МНС, Державне агентство України з управління зоною відчуження, НКРЗУ, НАНУ, МОЗ, Мінагрополітики | ** | ** |  |  | ** |  |  | ** |  |  |
| 2. Залуження і перезалуження луків і пасовищ на території зони безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення |  | МНС, Державне агентство України з управління зоною відчуження, Мінагрополітики, Житомирська облдержадміністрація | ** | ** |  |  | ** |  |  | ** |  |  |
| 3. Внесення підвищених норм мінеральних добрив у ІІ і ІІІ зонах на присадибні ділянки з їх доставкою до сіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Виробництво та впровадження комбікормів з радіопротекторними властивостями для корів населення „критичних” сіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проведення вапнування сільгоспугідь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього по спільному заходу: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за пріоритетним напрямом: |  |  | 55890 | - | - | - | 24700 | 2200 | 200 | 26290 | 2300 | 200 |
| Пріоритетний напрям ІІ. Розбудова та модернізація виробничої і соціальної інфраструктури |
| Спільний захід 1. Реалізація спільних інвестиційних проектів по будівництву об’єктів соціальної сфери |
| 1. Будівництво (добудова) приміщень обласного онкодиспансеру в м.Житомирі, вул.Фещенка-Чопівського, 24/4, в тому числі перший пусковий комплекс (радіологічний корпус) | Введення в дію об’єкта на 231 ліжко | Житомирська облдержадміністрація, Житомирська обласна рада | 125000 | 10000 | 5000 | - | 45000 | 10000 | - | 45000 | 10000 | - |
|  | У тому числі: введення в дію першого пускового комплексу на 60 ліжок |  | 30000 | 10000 | 5000 | - | 10000 | 5000 | - | - | - | - |
| 2. Реконструкція (перепланування) приміщень Житомирського обласного онкологічного диспансеру | Введення в дію об’єкта на 250 відвідувань в зміну, 20 ліжок | -//- | 24500 | 2028,4 | 1000 | - | 8971,6 | 2000 | - | 8000 | 2500 | - |
| 3. Будівництво лікувального корпусу обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради в смт Гуйва Житомирського району | Введення в дію об’єкта на 75 ліжок | -//- | 32200 | 4000 | 1200 | - | 13000 | 2000 | - | 11000 | 1000 | - |
| 4. Загальноосвітня школа, смт Першотравенськ Баранівського району - реконструкція | Введення в дію блоку А – їдальні – 240 посадочних місць, блоку Б – 96,72 м2 (допоміжні приміщення), блоку В – 538,8 м2 (перехід) | -//- | 9928 | 8935 | 993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Школа І-ІІ ступенів с.Солодирі Володарсько-Волинського району – будівництво | Введення в дію об’єкта на 108 учнівських місць, їдальні, майстерні | -//- | 7485,9 | 6200 | 1285,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Незавершений будівництвом дитячий садок, с.Кодня Житомирського району – реконструкція під школу | Введення в дію об’єкта на 198 учнівських місць, спортивного блоку | -//- | 13441 | 12097 | 1344 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Добудова школи в смт Любар – будівництво | Введення в дію об’єкта на 480 учнівських місць | -//- | 16242,2 | 6709,9 | 921 | - | 7711,3 | 900 | - | - | - | - |
| 8. Дільнична лікарня з поліклінікою, смт Чоповичі Малинського району – будівництво | Введення в дію об’єкта на 30 ліжок, 100 відвідувань в зміну | -//- | 11125,9 | 4000 | 973,5 | - | 5552,4 | 600 | - | - | - | - |
| 9. Їдальня на 240 місць педколеджу по вул.Леніна, 29 у м.Коростишеві - будівництво | Введення в дію об’єкта на 240 місць | -//- | 9949,5 | 2000 | 528,9 | - | 3000 | 600 | - | 3000 | 820,6 | - |
| 10. Середня школа №1 м.Олевськ – будівництво | Введення в дію об’єкта на 844 учнівських місць, спортивного блоку – 647,39 м2, майстерні – 234 м2, актової зали, їдальні допоміжних приміщень | -//- | 4088,7 | 3084,3 | 1004,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Школа в с.Сущани, Олевський район - будівництво | Введення в дію об’єкта | -//- | 6000 | - | - | - | 2700 | 300 | - | 2700 | 300 | - |
| 12. Поліклініка на 300 відвідувань у зміну, м.Радомишль – будівництво | Введення в дію об’єкта на 300 відвідувань в зміну, рентгенвідділення – 119,75 м2 | -//- | 18036,3 | 4000 | 975,6 | - | 7000 | 1400 | - | 3500 | 1160,7 | - |
| 13. Лікувальний корпус ЦРЛ в смт Романові - будівництво | Введення в дію об’єкта на 75 ліжок | -//- | 14201,5 | 8000 | 1396 | - | 4365,5 | 440 | - | - | - | - |
| 14. Школа, смт Черняхів – будівництво | Введення в дію об’єкта на 624 учнівських місць | -//- | 8300 | 6843 | 1457 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Будівництво підвідних газопроводів до населених пунктів області | Введення в дію об’єктів | Центральний орган виконавчої влади – головний розпорядник коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіонів, визначений Законом України про Державний бюджет на відповідний рік, Житомирська облдержадміністрація, Мінфін, НАК «Нафтогаз України» | 362420,7 | - | 3000 | 117806,9 | - | 3000 | 117806,9 | - | 3000 | 117806,9 |
| 16. У тому числі: будівництво газопроводу-відводу Десятини – Старий Бобрик | Введення в дію об’єкта. Будівництво даного газопроводу забезпечить газифікацію 75 сіл Володарсько-Волинського, 18 сіл Червоноармійського, 30 сіл Черняхівського районів та м.Житомира | -//- | 110000 | - | 3000 | 40000 | - | 3000 | 31000 |  | 3000 | 30000 |
| Усього по спільному заходу: |  |  | 662919,7 | 77897,6 | 21079,3 | 117806,9 | 97300,8 | 21240 | 117807 | 73200 | 18781,3 | 117807 |
| Спільний захід 2. Забезпечення розвитку дорожнього господарства та підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення |
| 1. Поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення | Покращення техніко-експлуатаційних характеристик покриття автомобільних доріг та забезпечення безпечних умов дорожнього руху (7456,3 км) | Укравтодор, Служба автомобільних доріг у Житомирській області, Житомирська облдержадміністрація | 76000 | 21500 | 2500 | - | 22000 | 2500 | - | 25000 | 2500 | - |
| Усього по спільному заходу: |  |  | 76000 | 21500 | 2500 | - | 22000 | 2500 | - | 25000 | 2500 | - |
| Спільний захід 3. Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства |
| 1. Передпроектне обстеження та виконання проектних робіт на очищення збільшення об’єму водосховища «Відсічне» ІІ пусковий комплекс | Забезпечення гарантованими послугами централізованого питного водопостачання та поліпшення їх якості | Мінрегіон, Житомирська облдержадміністрація | 79700 | 25500 | 25500 | - | 7175 | 7175 | - | 7175 | 7175 | - |
| Усього по спільному заходу: |  |  | 79700 | 25500 | 25500 | - | 7175 | 7175 | - | 7175 | 7175 | - |
| Спільний захід 4. Забезпечення охорони навколишнього природного середовища |
| 1. Проведення заходів щодо забезпечення екологічно безпечного зберігання непридатних хімічних засобів захисту рослин в місцях їх складування у сільгосппідприємствах області (видалення, знешкодження ХЗЗР) | Покращення екологічного стану, утилізація 450 тонн непридатних хімічних засобів захисту рослин | Мінприроди, Житомирська облдержадміністрація | 10200 | 3000 | 400 | - | 3000 | 400 | - | 3000 | 400 | - |
| Усього по спільному заходу: |  |  | 10200 | 3000 | 400 | - | 3000 | 400 | - | 3000 | 400 | - |
| Усього за пріоритетним напрямом: |  |  | 828819,7 | 127897,6 | 49479,3 | 117806,9 | 129476 | 31315 | 117807 | 108375 | 28856,3 | 117807 |
| Усього за пріоритетними напрямами: |  |  | 884709,7 | 127897,6 | 49479,3 | 117806,9 | 154176 | 33515 | 118007 | 134665 | 31156,3 | 118007 |

*      Обсяги фінансування спільних заходів уточнюються щороку під час підготовки Державного бюджету України на відповідний рік та після розроблення або уточнення відповідної проектно-кошторисної документації.

**  Обсяги фінансування заходів визначаються за результатами дозиметричної паспортизації і здійснюються за відповідною програмою КПКВ 3202070 «Радіологічний захист

населення та екологічне оздоровлення  території, що зазнала радіоактивного забруднення».